Объем трудозатрат на период 18.12.2025:

| Задача | Исполнитель | Объем трудозатрат в часах |
| --- | --- | --- |
| Определение целевой аудитории продукта/критериев сдачи | Раков Д. В. | 3 |
| Разработка WFD диаграммы основного процесса работы ассистента | Соболев Е. В. | 8 |
| Создание интерфейса/примера взаимодействия бота и пользователя | Косторной Д. В. | 5 |
| Разработка BP-модели использования продукта | Яцук В. Р. | 6 |
| Разработка плана работ и распределение ролей | Раков Д. В. | 4 |
| Анализ того, как проблема решается сейчас | Яцук В. Р. | 2 |
| Создание струтуры реляционной базы данных | Соболев Е. В. | 5 |
| Создание каркаса telegram-бота (aiogram) | Косторной Д. В. | 12 |
| Сбор и структурирование первоначальной базы знаний | Раков Д. В. | 12 |
| Разработка механизма загрузки и обработки документов (парсинг PDF, txt) | Косторной Д. В. | 4 |
| Создание тестовой базы из 20+ вопросов для валидации | Соболев Е. В. | 3 |
| Составление тех. задания | Раков Д. В. | 3 |
| Выбор и настройка векторной БД | Яцук В. Р. | 10 |
| Разработка RAG-клиента для взаимодействия с векторной БД и LLM | Косторной Д. В. | 10 |
| Первоначальное тестирование связки "Вопрос -> Векторный поиск -> Ответ LLM" | Соболев Е. В. | 2 |
| Анализ и составление сравнительной таблицы аналогов | Раков Д. В. | 3 |
| Реализация RAG-пайплайна: индексация документов в векторную БД | Яцук В. Р. | 8 |
| Реализация базового сценария "Задать вопрос" | Косторной Д. В. | 5 |
| Доразметка базы знаний | Яцук В. Р. | 12 |
| Интеграция LLM в RAG-пайплайн | Яцук В. Р. | 7 |
| Тестирование базового ответа на вопросы | Соболев Е. В. | 6 |
| Настройка Docker-окружения для всего проекта | Косторной Д. В. | 6 |
| Дополнение базы знаний дополнительными материалами | Раков Д. В. | 10 |
| Оптимизация БД | Соболев Е. В. | 10 |
| Сохранение запросов и ответов в реляционную БД | Косторной Д. В. | 4 |
| Оптимизация промтов и параметров RAG-пайплайна для улучшения ответов | Яцук В. Р. | 6 (не закончено) |
| Добавление повторов, обработки ошибок и логирования | Косторной Д. В. | 5 |
| Проведение юзабилити-тестирования с 3 студентами | Раков Д. В. | 7 |
| Функциональное тестирование на 25+ тестовых вопросах | Соболев Е. В. | 10 |
| Хостинг финальной версии бота | Косторной Д. В. | 7 |
| Сбор метрик производительности системы | Соболев Е. В. | 6 |
| Разработка отчёта и презентации для защиты | Раков Д. В. | 3 (не закончено) |

Итого на данный момент:

| Исполнитель | Объем трудозатрат в часах* |
| --- | --- |
| Раков Д. В. | 45 |
| Косторной Д. В. | 58 |
| Соболев Е. В. | 50 |
| Яцук В. Р. | 51 |